Humanio CEO Framework - Playbook de Implementacion

CEO: Contexto, Ecosistema y Orquestacion

# Plan de Implementación

## Objetivo

Convertir el diseño CEO en un proyecto ejecutable con fases, entregables, responsables y criterios de avance.

## Fase 1: Descubrimiento

### Actividades

Reunión inicial.

Levantamiento de proceso actual.

Identificación de usuarios.

Revisión de sistemas y datos.

Priorización de casos de uso.

### Entregables

Diagnóstico del cliente.

Ficha de oportunidad.

Recomendación de primer agente.

## Fase 2: Diseño CEO

### Actividades

Definir contexto.

Mapear ecosistema.

Diseñar orquestación.

Definir riesgos.

Definir métricas.

### Entregables

Framework aplicado al cliente.

Blueprint del agente.

Mapa de ecosistema.

Flujo de orquestación.

## Fase 3: Prototipo

### Actividades

Crear versión inicial del agente.

Conectar fuentes mínimas de conocimiento.

Simular casos reales.

Ajustar instrucciones y límites.

### Entregables

Prototipo funcional.

Casos de prueba.

Registro de hallazgos.

## Fase 4: Piloto controlado

### Actividades

Probar con usuarios o conversaciones controladas.

Medir calidad.

Validar escalamiento.

Ajustar integraciones.

### Entregables

Reporte de piloto.

Lista de mejoras.

Decisión de salida a producción.

## Fase 5: Producción

### Actividades

Activar canal real.

Monitorear primeras interacciones.

Revisar logs.

Corregir errores críticos.

### Entregables

Agente en producción.

Checklist de producción completo.

Plan de monitoreo.

## Fase 6: Mejora continua

### Actividades

Revisión periódica de métricas.

Actualización de conocimiento.

Optimización de prompts y flujos.

Nuevas integraciones.

### Entregables

Reporte mensual.

Backlog de mejoras.

Versión actualizada del agente.

## Cronograma base

| Semana | Fase | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descubrimiento y diagnóstico | Caso de uso priorizado |
| 2 | Diseño CEO | Blueprint aprobado |
| 3 | Prototipo | Agente funcional controlado |
| 4 | Piloto | Evaluación y ajustes |
| 5 | Producción | Lanzamiento monitoreado |

# Evaluación y QA

## Objetivo

Validar que el agente cumple su propósito, respeta sus límites y opera de forma confiable antes de salir a producción.

## 1. Dimensiones de evaluación

| Dimensión | Qué se evalúa |
| --- | --- |
| Utilidad | Si resuelve el caso de uso real |
| Precisión | Si responde con información correcta |
| Seguridad | Si evita acciones indebidas |
| Tono | Si comunica conforme a la marca |
| Integración | Si usa herramientas correctamente |
| Escalamiento | Si detecta cuándo pasar a humano |
| Registro | Si deja evidencia suficiente |

## 2. Batería de casos

Crear pruebas para:

Caso ideal.

Caso con información incompleta.

Caso ambiguo.

Caso fuera de alcance.

Caso sensible.

Caso con usuario molesto.

Caso con herramienta caída.

Caso con datos contradictorios.

## 3. Escala de evaluación

| Calificación | Significado |
| --- | --- |
| 5 | Respuesta correcta y lista para producción |
| 4 | Respuesta útil con mejora menor |
| 3 | Respuesta parcialmente útil |
| 2 | Respuesta riesgosa o incompleta |
| 1 | Falla crítica |

## 4. Criterios mínimos

Antes de producción, el agente debe:

Aprobar los casos críticos.

Escalar los casos sensibles.

No inventar acciones ejecutadas.

No prometer fuera de sus permisos.

Registrar eventos importantes.

Mantener tono consistente.

## 5. Registro de pruebas

| Caso | Entrada | Resultado esperado | Resultado real | Calificación | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6. Errores críticos

Se consideran errores críticos:

Inventar información relevante.

Confirmar una acción no ejecutada.

Exponer datos sensibles.

Ignorar una solicitud de humano.

Tomar una decisión de alto riesgo sin autorización.

Romper el flujo principal del negocio.

## 7. Reporte de aprobación

Fecha:

Versión del agente:

Responsable:

Casos probados:

Casos aprobados:

Casos fallidos:

Riesgos pendientes:

Decisión:

# Gobierno y Mejora Continua

## Objetivo

Mantener el agente útil, seguro y actualizado después del lanzamiento.

## 1. Dueños del sistema

| Área | Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Negocio |  | Define prioridades y resultados |
| Operación |  | Revisa casos y escalamiento |
| Tecnología |  | Mantiene integraciones |
| Contenido |  | Actualiza conocimiento |
| Dirección |  | Decide cambios mayores |

## 2. Cadencia de revisión

| Frecuencia | Actividad |
| --- | --- |
| Diaria al inicio | Revisar errores y escalaciones |
| Semanal | Revisar métricas y casos destacados |
| Mensual | Ajustar conocimiento, flujos y objetivos |
| Trimestral | Evaluar expansión a nuevos agentes |

## 3. Métricas de gobierno

Conversaciones atendidas.

Casos resueltos automáticamente.

Casos escalados.

Tiempo de respuesta.

Errores críticos.

Satisfacción.

Conversión.

Ahorro operativo estimado.

## 4. Gestión de cambios

Todo cambio relevante debe registrar:

Qué se cambió.

Por qué se cambió.

Quién lo aprobó.

Qué riesgo reduce o qué mejora busca.

Cómo se probó.

Fecha de publicación.

## 5. Actualización de conocimiento

La base de conocimiento debe revisarse cuando:

Cambian precios, políticas o servicios.

Aparecen preguntas frecuentes nuevas.

El agente falla por falta de información.

Cambia el proceso comercial u operativo.

Se lanza una nueva campaña.

## 6. Auditoría

Revisar muestras de conversaciones para detectar:

Respuestas incorrectas.

Tono inadecuado.

Oportunidades perdidas.

Escalaciones tardías.

Información desactualizada.

Fricción en el usuario.

## 7. Expansión

Antes de crear nuevos agentes, validar:

Que el primer agente tiene métricas estables.

Que existe un nuevo caso de uso claro.

Que el ecosistema puede soportarlo.

Que la orquestación no se vuelve confusa.

Que hay responsable de mantenimiento.